市长大厦五楼客房装修设计项目比选公告

招标编号：（2024）第  号

为做好市长大厦五楼装修设计工作，本着公平、公开、公正的原则，拟对市长大厦五楼客房装修设计项目进行公开比选，相关信息公告如下：

一、采购范围及内容

项目名称：市长大厦五楼客房装修设计项目

采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司

项目概况：市长大厦五楼客房装修设计项目位于天河区市长大厦内，装修面积约800平方米，包含装修工程、安装工程和消防工程等，装修项目估算400万元。

采购范围、内容：确定一家设计单位，对市长大厦五楼客房、公共通道等部位的室内装修设计、安装工程设计，包含方案设计（含效果图）、深化方案设计、施工图设计、编制施工图预算、施工现场服务等（具体内容详见设计任务书）。合同双方权利和义务、合同的期限、费用计取方式、支付方式等详见后附的合同文件。

本项目限价：10万元（总价包干）

设计工期：按采购人需求。

二、比选资格要求

1、具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（在有效期内）。；

2、具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程设计专项乙级（或以上）资质或工程设计综合乙级（或以上）资质或建筑行业设计乙级（或以上）或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质证书；

3、投标人已办理合法税务登记，具有开具增值税专业发票能力。

三、确定中选人方式：

1、本项目比选采用经资格审核有效后，以综合评分方法确定中选候选人。

2、确定中标候选人：1）开标：由招标人组织开标工作并形成相关记录。2）资格审查：招标人将按照附表四的评审内容对各投标人的投标资格审核审查。3）技术评审：招标人根据各投标人提供的设计方案，从针对性、专业性、技术性、操作性及可行性等方面在[0–40分]区间进行技术评分。4）商务评分：招标人根据各投标人提供的企业综合资信情况及过往类似业绩情况，从[0-20分]区间进行商务评分，本项总分20分；5）经济评审：依据各投标人的投标总报价作为评审价，取最低投标总价作为基准价，各投标人统一按下列公式计算经济评审得分，经济评审权重40%。价格评分=（基准价÷评审价）×100，经济评审得分=价格评分*40%。6）综合汇总得分：经资格审核以及报价修正后，根据技术评审、商务评审及经济价格评审得分汇总最后综合得分，根据得分从高到低的排名确定候选人顺序：综合得分最高者为第一中选候选人，次高者为第二中选候选人，依次类推。综合得分相同的，按经济得分由高到低顺序排列。综合得分且评审价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；综合得分、经济得分和技术得分均相同的，由评标委员会抽签确定投标人名次。

3.评审小组认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响咨询服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4.开标、评标全过程由招标人组织的纪检监察人员现场见证。

5.中选通知：在评标工作完成后5 个工作日内，我司将书面通知中选单位，未中选单位将不另行书面通知。

三、限价要求

本招标采用合同固定总价包干，以限价竞标方式进行，（（投标总价限价为￥10万元，大写：拾万元整），各投标人严格按照招标人提供的内容在限价范围内进行报价（招标人提供的修复内容仅作为本次招标工作的参考，可能会和实际合同执行内容有差别，各投标人须自行查勘项目实际情况，并自行承担因招标人提供的本项目报价清单和实际合同执行内容存在偏差所造成的风险及责任）。

四、比选文件编制要求

1、比选文件要求提交的编制内容（包含但不限于以下）：

（1）比选文件封面；

（2）投标函；

（3）企业法定代表人资格证明及有效委托授权书；

（4）法人身份证及被授权人身份证复印件；

（5）密封完好的报价单；（须按采购人提供的固定格式在限价范围内填报，不按格式填报或超出限价范围报价将被视为无效报价而作废标处理）；

（6）营业执照等公司证照资料

2、编制的投标文件封面要加盖单位公章，内页盖骑缝章。

3、比选文件按上述各项要求如实填报及盖章后，密封（比选人自行在封口处加密封章），在指定时间、地点，按比选公告规定送达开标地点。

4、投标人须按以上顺序和内容进行比选文件的编制盖公司公章，并编制流水页码及目录。

五、报名、领取比选文件及递交投标资料地点：

（一）报名及领取比选文件时间：2024年 1月31日 ～2024年2月 1 日；

上午8:30至11:30；下午14:00至17:00。

（二）各供应商须于 2024年2月 5日上午09:00-17:00 时前将以下文件密封提交至广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼。

六、合同签订

中选人在收到中选通知后，应按照中选通知的要求及附件六《市长大厦11-12楼客房装修设计项目合同》的内容与采购人签订合同。

采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司

联 系 人：谢先生

日    期：2024年1月

市长大厦五楼装修设计任务书

一、项目综述

中国市长大厦位于天河北路189号，总建筑面积26544.06㎡。

建筑层数：地上28层，地下2层

建筑高度：99.8m

结构形式：钢筋混凝土框架剪力墙结构

二、室内设计的服务范围及内容

（一）、 室内设计服务范围：五楼全层包括公共走廊与电梯间。建筑面积775.2㎡。详见下述：

1、舒适型客房：标准客房硬家具、软包及色彩方案设计。

2、公共走廊、电梯厅及其他范围。

（二）、 室内设计服务内容：

1、范围内的整体室内装饰设计（包括房间的间墙可根据甲方要求进行分拆、砌墙达到分割房型的要求），砌墙分割满足供水、排水、空调新风、排风的使用功能；

2、东、西外墙有空调设备运行产生的噪音，需做隔音设计，南面中间长约10米有屋顶挡住，需做景观设计；

3、完整的装饰主材、配饰物料的设计选样，地毯、活动家具、装饰灯具、软装配饰、五金洁具、建筑五金配饰的设计；

4、给排水、电气的二次设计和消防设计；

5、室内灯光设计；

6、设计范围的整体施工跟踪过程服务，含专业的施工图纸会审实施阶段的设计变更；

7、设计任务书将作为合同附件，具有合同同等约束力。

三、设计依据及要求

（一）设计依据及标准

1）中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定《旅游涉外饭店星级划分与评定》；

2）中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定《星级饭店客房用品质量与配置要求》；

3）《建筑内部装修设计规范》；

4）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；

5）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》；

6）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》；

7）《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》；

8）《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》；

9）《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》；

10）《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》；

11）《高层民用建筑设计防火规范》；

12）《自动喷水灭火系统设计规划》；

13）《火灾自动报警系统设计规范》；

14）《民用建筑照明设计标准》；

15）《民用建筑电气设计规范》；

16）《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》；

17）《建筑给水排水设计规范（97年修订）》；

18）《采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)》；

19）《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》；

20）其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

（二）设计定位要求：

符合中国市长大厦的形象、区位要求。

（三）设计功能要求：

满足《四星级评星标准》规范

（四）设计风格要求：

与中国市长大厦整体风格协调、统一，时尚而具有时代特色。

（五）设计要点：

1、室内装修设计：

1）区域的内装修设计，包括天、地、墙、门、隔墙及家具的设计；

2、装修配套设计

包括但不仅限于活动家具、洁具选型、灯具选型、装饰材料样板、窗帘布艺门五金、卫生间五金、门牌标志。

3、根据四星级装修标准及使用功能提出强、弱电、通风空调、给排水、消防的设计。

包括但不仅限于：

1）综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喷淋等机电的定位）；

2）强电开关插座面板的定位；

3）弱电出线口的定位（包括电话，电视，网络wifi千兆进出口）；

4）消防设计相关要求（如：防火门、防火通道、消防排烟包括电梯间及走廊设置要求）；

5）空调风口的送风型式、空调开关定位；

6）给排水工程、强弱电工程、空调工程、消防工程。

（六）工程造价控制：工程造价控制在400万元以内。

四、设计成果深度

（一）调研与概念方案设计阶段，（招投标期间）。

1、乙方将根据甲方提供的设计任务书，充分现场调研，制定项目设计进度，并形成设计概念表达。

2、设计方提供以下资料：

a. 建筑空间优化建议；

b. 公共区域平面功能；

c. 客房样板间平面家具布置图；

d. 整体风格意向图片；

（二）扩初设计阶段：

设计方为客房及走廊提供如下资料，

a.家具平面图

b电气位置平面图、给排水定位图。

c地面材料平面图

d天花图

(三)深化设计阶段

设计方将根据甲方对概念设计的意见，提供主要空间电脑彩色效果图，以及最终平面布置图及结合机电、给排水点位的综合平面和天花反映图；

（四）施工图设计阶段

成果形式：在本阶段中，设计方将根据甲方对于以上设计的意见，进行制作施工图文件。

a.设计导则，

b.设计说明。

c.包括但不限于家具平面布置图、天花反映图、地坪饰面图、室内装饰资料图、机电图、消防图（消防设计的文件资料、图纸，必须配合第三方审图公司的审图结论调整补充图纸和通过住建局消防部门审查及备案）、立面图、节点大样图、线条表及门等全套施工图）；

d. 装饰饰面材料白皮书及材料样板；

e. 洁具及五金白皮书；

f. 家具，装饰灯具，地毯白皮书及材料样板。

j. 3D效果图

五、设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）

1、设计方将对整套施工图进行技术交底并审核实施过程中产生的任何的变更图纸，对家具，装饰灯具，洁具五金及艺术陈设品的实施进行确认，对项目施工现场进行全程技术支持，复核并调整设计与现场的误差，并配合业主审核竣工图纸。

2、配合第三方审图并根据审查结论调整补充图纸。跟进5楼施工现场指导。

投标文件封面

市长大厦五楼客房装修设计项目投标报价文件

投标单位：

投标日期：2024年  月  日

附表一：

投 标 函

致招标人：广州中国市长大厦管理有限公司

根据你司发出的《市长大厦五楼客房装修设计项目比选公告》（下简称公告），我方已经详细地阅读并理解了公告及附件内容，并在此声明并承诺：

1.我方同意接受作为公告附件的《市长大厦五楼客房装修设计项目合同》（下简称合同）全部内容。如中选，将根据该合同全部格式和内容与贵司签订合同，并接受贵司对该合同条款的全部或部分修改；并承诺按照合同中规定的范围和内容、服务质量保证及标准、付款方式、验收标准与质保约定等全面履约。如我方不接受招标人按以上原则拟订的合同版本，视为放弃合同签订的权利，完全理解并同意招标人另选其他服务供应商。

2.我们已经详细地阅读了公告及相关附件，我们完全理解并同意遵守公告的各项规定和要求。

3.我方同意按公告的规定履行签订合同的一切责任和义务。如我方违约，愿服从贵方核定违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

投标人名称：                             （公章）

授权人/代理人：

日期：  2024年    月    日

附表二：法人证明及授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（ 2024）第   号

现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：   60日历天

附：代表人性别：     年龄：         身份证号码：

注册号码：                      企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年     月     日

广州市工商行政管理局监制

授权委托证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（2024）第   号

兹授权         为我方委托代表人，其权限是：参加市长大厦五楼客房装修设计项目比选工作相关事宜。

有效期限：   60日历天

附：代理人性别：    年龄：      身份证号码：

注册号码：                    企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                     （签名）

授权单位：（盖章）

年     月     日

广州市工商行政管理局监制

有效的《营业执照》复印件

有效的资质证书复印件

法定代表人身份证（复印件）

其他企业综合资信资料

设计方案图纸

附表三：报价表

市长大厦五楼客房装修设计项目报价单

| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 总报价（不含税，元） | 税率 | 总报价（含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦五楼客房装修设计项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 总报价，含税（小写）： ；（大写）： 。 |  |  |  |  |  |

备注：1、本报价清单采用全总价包干报价形式，该总价已包含完成该子目项下全部更换工作所需的所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等。

2、各竞投人须严格按照以上格式填报报价，不得作出任何调整。如出现报价未填报情况，招选人有权将该行为视为不完全响应采购而拒绝该竞投文件。

3、本项目的消防图（消防设计的文件资料，图纸，必须通过住建局消防部门审查及备案）。

4、本项目限价为￥10万元，超出控制价范围的视为无效，报价低于控制价的30%也视为无效。

单位名称（盖章）：

单位授权人签名：

日期：

附表四：

资格及响应性审查表

项目名称：市长大厦五楼客房装修设计项目

| 序号 | 审查内容 | 审查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供有效的《营业执照》复印件 |  |
| 2 | 具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程设计专项乙级（或以上）资质或工程设计综合乙级（或以上）资质或建筑行业设计乙级（或以上）或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质证书； |  |
| 3 | 是否按附表一格式提供《投标函》； |  |
| 4 | 是否按要求提交有效法定代表人证明书及授权委托书； |  |
| 5 | 法定代表人被授权人身份证复印件； |  |
| 6 | 投标文件是否按要求加盖公章密封递交； |  |
| 7 | 是否按要求提交密封完好的报价单，超出限价范围将作废标处理； |  |
|  | 审查结论（通过/不通过） |  |

注：满足审查内容要求的在“审查结果”栏中打“○”，不满足要求的 “X”。审查结果均全部满足，“审查结论”为通过；审查结果有任一项不满足，则“审查结论”为不通过。

附表五：

技术及商务评审表

| 序号 | 分值 | 评审项目 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审（40分） | 对投标人提供的设计方案，从针对性、专业性、技术性、操作性及可行性等方面进行技术评分（40分）。 | 很好地满足本项目设计要求；对比较优的30-40分 较好地满足设计要求；对比较为合理的15-30分 设计方案较差的0-14分 |
| 2 | 商务评审（20分） | 酒店室内装修设计案例（10分） | 每提供一份四星级酒店室内装修设计案例得2分； 每提供一份五星级酒店室内装修设计案例得4分。 最高得10分。 |
|  |  | 公司相关资质及获奖证书（10分） | 每提供一项得1分。 |

附件六：

市长大厦五楼客房装修设计项目设计方案及图纸

【方案由各投标人自行编制，格式自定。】

市长大厦五楼客房装修设计项目合同

合同编号：（2024） 号

发包人：广州中国市长大厦管理有限公司

设计人：

签订日期：二〇二四年 月

发包人：广州中国市长大厦管理有限公司

设计人：____________________________

发包人委托设计人承担__市长大厦五楼客房装修设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）

1.4 建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 设计范围 | 设计内容 | 设计费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对市长大厦五楼客房、公共通道等部位的室内装修设计、安装工程设计和消防工程设计，包含方案设计（含效果图）、深化方案设计、施工图设计、编制施工图预算、施工现场服务等。 | 详见附件1：设计任务书 |  |
| 设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计及现场服务。 |  |  |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供设计要求 | 壹 | 开展设计前 |  |
| 说明：以双方签收确认文件为准。 |  |  |  |  |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计图 | 一式四份 | 按双方约定 |  |
| 2 | 初步设计图及概算书 | 一式四份 | 按双方约定 |  |
| 3 | 施工设计图 | 一式八份 | 按双方约定 |  |
| 说明：以双方签收确认文件为准，设计人提交纸质材料的同时应提交相应的电子版。 |  |  |  |  |

第五条　设计费及收费依据

5.1 经双方友好协商，本合同设计收费为    元（人民币    元整）。

第六条　支付进度详见下表

| <div align="center">付费次序</div> | <div align="center">占总设计费%</div> | <div align="center">付费额（元） </div> | <div align="center">付费时间（由交付设计文件所决定） </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 30% |  | 出具方案设计图 |
| 第二次付费 | 30% |  | 出具初步设计图及概算书 |
| 第三次付费 | 30% |  | 出具施工设计图 |
| 第四次付费 | 10% |  | 完成该项目并按要求交付所有资料后10个工作日内 |

第七条　双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

7.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

7.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

7.2设计人责任：

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计人采用的主要技术标准是：按国家建设部门有关建设行业的法规执行。

7.2.3设计合理使用年限为__按国家规定年限。

7.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

7.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第八条　违约责任：

8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金最高以损失部分的设计费为上限。

8.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

8.4发包人应按本合同规定的时间和方式支付设计费，如未按期付款，每逾期支付一天，应承担当次支付金额千分之一的逾期违约金。

8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第九条　其他

9.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人不另收工本费。

9.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

9.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.6本合同执行过程中发生的任何争议，甲乙双方应及时友好协商解决。如双方并友好协商解决，双方均可提请中国广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方均有约束力。

9.7本合同一式_陆_份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

9.8本合同经双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.10其它约定事项：

甲乙双方均应派专人负责此项目的文件签收及设计图纸确认。

（以下无正文）

合同盖章签署栏

甲    方：（盖章）                        乙    方：（盖章）

法定代表人或代表：                       法定代表人或代表：

签约日期：                               签约日期：

附件1：设计任务书

附件2：

供应商廉洁协议

甲方：

乙方：

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

第一条  甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格执行合同，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（四）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（五）甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。

（七）不向乙方泄露涉及业务有关活动的秘密；

（八）如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检监察部门举报。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证劵、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（处境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

（五）乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方审计监察部门及时举报。

第四条 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

第六条 本协议经双方盖章后生效，一式陆份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲  方：                                乙  方：

日  期：2019年  月  日                 日  期：2019年  月  日